**KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**Đề tài : Viết ứng dụng quản lý khám bệnh trong 1 phòng khám**

**Nhóm:**

|  |  |
| --- | --- |
| **MSSV** | **Tên Sinh Viên** |
| **14108021** | **Nguyễn Đắc Hồng Ân** |
| **14142631** | **Nguyễn Đăng Trí** |

**Bảng phân công công việc:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tuần | Công việc | Sinh Viên |
| Tuần 2 | Tìm hiểu Angular 4, WCF | Nguyễn Đắc Hồng Ân  Nguyễn Đăng Trí |
| Tuần 3 | Phân tích yêu cầu đề tài | Nguyễn Đắc Hồng Ân  Nguyễn Đăng Trí |
| Tuần 4 | Phân tích, thiết kế database | Nguyễn Đắc Hồng Ân |
| Tạo database và nhập liệu | Nguyễn Đăng Trí |
| Tuần 5 | Tổ chức code, template, cấu hình project, tạo project trên git | Nguyễn Đắc Hồng Ân |
| Vẽ use case | Nguyễn Đăng Trí |
| Tuần 6 - 7 | Viết tài liệu và thực hiện chức năng cho người dùng Quản trị:  Quản lý các tài khoản đăng nhập  Quản lý danh mục thuốc | Nguyễn Đăng Trí |
| Quản lý thông tin bệnh nhân Quản lý các toa thuốc | Nguyễn Đắc Hồng Ân |
| Tuần 8 | Viết tài liệu và thực hiện chức năng cho người dùng Nhân viên nhận bệnh:  Quản lý thông tin bệnh nhân (tìm thông tin bệnh nhân, nhập thêm, cập nhật thông tin) | Nguyễn Đắc Hồng Ân |
| Cấp số thứ tự khám, chuyển bệnh nhân vào phòng khám tương ứng. | Nguyễn Đăng Trí |
| Tuần 9-10 | Viết tài liệu và thực hiện chức năng cho người dùng Bác sĩ:  Được xem danh sách bệnh nhân của phòng mình đang khám.  Xem lịch sử khám bệnh của bệnh nhân đang khám (xem toa thuốc cũ). | Nguyễn Đắc Hồng Ân |
| Kê toa thuốc.  Chỉ định xét nghiệm hoặc các dịch vụ khác nếu cần. | Nguyễn Đăng Trí |
| Tuần 11 | Viết tài liệu và thực hiện chức năng cho người dùng Bác sĩ:  Cập nhật kết quả xét nghiệm hoặc các dịch vụ khác. | Nguyễn Đăng Trí |
| Viết tài liệu và thực hiện chức năng cho người dùng Nhân viên phát thuốc:  Xem toa thuốc bác sĩ đã kê toa theo thứ tự khám và phát thuốc. | Nguyễn Đắc Hồng Ân |
| Tuần 12 | Test và hoàn thiện lại các chức năng | Nguyễn Đăng Trí |
| Chỉnh sửa giao diện cho tiện lợi và phù hợp | Nguyễn Đắc Hồng Ân |